Trabajo de Laboratorio N°1

MAPA DE PROCESOS

Procesos del Software

NRC: 8672

- Semestre académico: 2020 – 02

- Docente: Guevara Jiménez Jorge

- Estudiantes:

  - Cárdenas Inca, Ingrid

  - Fonseca Villar, Carla Milagros

  - Orellana Cornejo, Jairo Luis

EMPRESA: EM VALENTINE

1. MAPA DE PROCESOS

2. DIAGRAMAS DE FLUJO

- Flujo de Trabajo 1 – Ventas Físicas

- Flujo de Trabajo 2 – Ventas por Página Web

- Flujo de Trabajo 3 – Ventas por Redes Sociales

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Software Para Implementar: Página Web de Ventas

- Requerimientos Funcionales:

- El sistema permite mostrar página principal

- El sistema permite registrar cliente.

- El sistema permite login administrador.

- El sistema permite cargar el catálogo de productos.

- El sistema permite mostrar catálogo de productos.

- El sistema permite registrar producto.

- El sistema permite consultar producto por nombre.

- El sistema permite filtrar producto por categoría.

- El sistema permite filtrar producto por colores.

- El sistema permite filtrar producto por tallas.

- El sistema permite modificar producto.

- El sistema permite eliminar producto.

- El sistema permite agregar producto al carrito.

- El sistema permite quitar producto del carrito.

- El sistema permite realizar pedido.

- El sistema permite modificar pedido.

- El sistema permite emitir comprobante de pago.

- El sistema permite realizar el seguimiento al pedido.

- El sistema permite visualizar el estado del producto (entregado o por entregar).

- El sistema permite emitir reporte de ventas por periodo.

- El sistema permite pagar los productos mediante pasarela de pago.

- El sistema permite pagar los productos mediante depósito bancario y/o aplicaciones móviles bancarias (Yape, Tunki, Lukita, Plin).

| ID | Requisito | Casos de uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | El sistema permite registrar cliente | Registrar Cliente |
| 2 | El sistema permite login administrador | Registrar administrador |
| 3 | El sistema permite mostrar catálogo de productos | Mostrar el catálogo de productos |
| 4 | El sistema permite registrar producto | Registrar producto |
| 5 | El sistema permite consultar producto por nombre | Consultar producto por nombre |
| 6 | El sistema permite filtrar producto por categoría | Filtrar producto categoría |
| 7 | El sistema permite filtrar producto por colores | Filtrar producto por colores |
| 8 | El sistema permite filtrar producto por tallas | Filtrar producto por tallas |
| 9 | El sistema permite modificar producto | Modificar producto |
| 10 | El sistema permite eliminar producto | Eliminar producto |
| 11 | El sistema permite agregar producto al carrito | Agregar producto al carrito |
| 12 | El sistema permite quitar producto del carrito | Quitar producto del carrito |
| 13 | El sistema permite realizar pedido | Realizar pedido |
| 14 | El sistema permite modificar pedido | Modificar pedido |
| 15 | El sistema permite emitir comprobante de pago | Emitir comprobante de pago |
| 16 | El sistema permite emitir reporte de ventas por periodo | Emitir reporte de ventas por periodo |
| 17 | El sistema permite pagar los productos mediante pasarela de pago | Pagar los productos mediante pasarela de pago |
| 18 | El sistema permite pagar los productos mediante depósito bancario y/o aplicaciones móviles bancarias (Yape, Tunki, Lukita, Plin) | Pagar los productos mediante depósito bancario y/o aplicaciones móviles bancarias |
| 19 | El sistema permite visualizar el estado del producto | Visualizar el estado del producto |
| 20 | El sistema permite mostrar página web | Mostrar página web |

- Requerimientos no Funcionales:

- El sistema debe usa lenguaje de programación PHP, y HTML y CSS.

- El sistema debe estar basado en el framework Laravel.

- El sistema usa como Base de Datos MySQL.

- El sistema usa Base de Datos relacional.

- El sistema utiliza GitHub para almacenar el código y el informe.

4. MODELO INCREMENTAL

Planeación

Comunicación

Modelo (Análisis, diseño)

Construcción (Código, prueba)

Despliegue (Entrega, retroalimentación)

Incremento 3: El sistema permite las ventas web mediante una pasarela de pago

META: Venta web con Pasarela de Pago.
VALOR: Realizar pago mediante pasarela de pago

Funcionalidad y características del software

Incremento 2: El sistema permite las ventas web mediante depósitos bancarios y/o aplicaciones móviles bancarias

META: Venta Web                       VALOR: Realizar pago por depósitos bancarios y/o aplicaciones móviles bancarias

Incremento 1: El sistema permite visualizar y gestionar el catálogo de la página web

META: Catálogo de la empresa                     VALOR: Gestionar los productos de la empresa

Calendario del Proyecto

5. INCREMENTO 1:

- Requerimientos Funcionales del Incremento 1:

| ID | Requisito | Casos de Uso |
| --- | --- | --- |
|  | El sistema permite mostrar página principal | Mostrar página principal |
| 1 | El sistema permite login administrador | Ingresar como administrador |
| 2 | El sistema permite mostrar catálogo de productos | Mostrar el catálogo de productos |
| 3 | El sistema permite registrar producto | Registrar producto |
| 4 | El sistema permite consultar producto por nombre | Consultar producto por nombre |
| 5 | El sistema permite filtrar producto por categoría | Filtrar producto por categoría |
| 6 | El sistema permite filtrar producto por colores | Filtrar producto por colores |
| 7 | El sistema permite filtrar producto por tallas | Filtrar producto por tallas |
| 8 | El sistema permite modificar producto | Modificar producto |
| 9 | El sistema permite deshabilitar producto | Deshabilitar producto |

6. DISEÑO DE INTERFACES (PROTOTIPOS)

- PÁGINA PRINCIPAL:

- CATÁLOGO DE PRODUCTOS

- FILTRAR PRODUCTOS (CATEGORIA, COLOR, TALLA):

- VISUALIZAR PRODUCTO A DETALLE

- LOGIN ADMINISTRADOR:

- ADMINISTRADOR – VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS:

- AGREGAR PRODUCTO:

- EDITAR PRODUCTO

- MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE AGREGAR PRODUCTO:

- MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE EDICIÓN DE PRODUCTO:

7. PLAN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE CLASES DE SOFTWARE POR INCREMENTO

| Requerimiento | Incremento | Tipo Clase | Nombre Clase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mostrar página principal | 1 | Modelo | M_mostrar_pag_prin | ICI | 14/09/2020 | 15/09/2020 |
|  |  | Vista | V_mostar_pag_prin | CFV | 14/09/2020 | 15/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_mostrar_pag_prin | JOC | 14/09/2020 | 15/09/2020 |
| Login administrador | 1 | Modelo | M_login_admin | ICI | 16/09/2020 | 17/09/2020 |
|  |  | Vista | V_login_admin | CFV | 16/09/2020 | 17/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_login_admin | JOC | 16/09/2020 | 17/09/2020 |
| Mostrar el catálogo de productos | 1 | Modelo | M_ver_producto | ICI | 18/09/2020 | 21/09/2020 |
|  |  | Vista | V_catalogo_prod ucto | CFV | 18/09/2020 | 21/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_ver_producto | JOC | 18/09/2020 | 21/09/2020 |
| Registrar producto | 1 | Modelo | M_producto | ICI | 22/09/2020 | 23/09/2020 |
|  |  | Vista | V_producto | CFV | 22/09/2020 | 23/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_producto | JOC | 22/09/2020 | 23/09/2020 |
| Consultar producto por nombre | 1 | Modelo | M_consultar_producto | ICI | 24/09/2020 | 25/09/2020 |
|  |  | Vista | V_consultar_producto | CFV | 24/09/2020 | 25/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_visualizar_producto | JOC | 24/09/2020 | 25/09/2020 |
| Filtrar producto por categoría | 1 | Modelo | M_filtrar_categoria | ICI | 28/09/2020 | 29/09/2020 |
|  |  | Vista | V_filtrar_ categoria | CFV | 28/09/2020 | 29/09/2020 |
|  |  | Controlador | C_filtrar_ categoria | JOC | 28/09/2020 | 29/09/2020 |
| Filtrar producto por colores | 1 | Modelo | M_filtrar_color | ICI | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
|  |  | Vista | V_filtrar_ color | CFV | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
|  |  | Controlador | C_filtrar_ color | JOC | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
| Filtrar producto por tallas | 1 | Modelo | M_filtrar_talla | ICI | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
|  |  | Vista | V_filtrar_ talla | CFV | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
|  |  | Controlador | C_filtrar_ talla | JOC | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
| Modificar producto | 1 | Modelo | M_modificar_producto | ICI | 06/10/2020 | 07/10/2020 |
|  |  | Vista | V_modificar_producto | CFV | 06/10/2020 | 07/10/2020 |
|  |  | Controlador | C_modificar_producto | JOC | 06/10/2020 | 07/10/2020 |
| Deshabilitar producto | 1 | Modelo | M_deshabilitar_prod | ICI | 08/10/2020 | 09/10/2020 |
|  |  | Vista | V_deshabilitar_prod | CFV | 08/10/2020 | 09/10/2020 |
|  |  | Controlador | C_deshabilitar_prod | JOC | 08/10/2020 | 09/10/2020 |

8. PLAN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS POR INCREMENTO

| Id | Tabla | Incremento | Proc. Almacenado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | 1 | sp_A_user_table | ICI | 04/09/2020 | 04/09/2020 |
| 2 |  | 1 | sp_C_user_table | CFV | 04/09/2020 | 04/09/2020 |
| 3 |  | 1 | sp_M_user_table | JOC | 04/09/2020 | 04/09/2020 |
| 4 |  | 1 | sp_E_user_table | ICI | 04/09/2020 | 04/09/2020 |
| 5 | products | 1 | sp_A_product_table | CFV | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
| 6 |  | 1 | sp_C_ product _table | JOC | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
| 7 |  | 1 | sp_M_ product _table | ICI | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
| 8 |  | 1 | sp_E_ product _table | CFV | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
| 9 | categories | 1 | sp_A_categories_table | JOC | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
| 10 |  | 1 | sp_C_ categories _table | ICI | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
| 11 |  | 1 | sp_M_ categories _table | CFV | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
| 12 |  | 1 | sp_E_ categories _table | JOC | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
| 13 | colors | 1 | sp_A_colors_table | ICI | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 14 |  | 1 | sp_C_ colors _table | CFV | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 15 |  | 1 | sp_M_ colors _table | JOC | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 16 |  | 1 | sp_E_ colors _table | ICI | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 17 | size | 1 | sp_A_size_table | CFV | 10/09/2020 | 10/09/2020 |
| 18 |  | 1 | sp_C_ size _table | JOC | 10/09/2020 | 10/09/2020 |
| 19 |  | 1 | sp_M_ size _table | ICI | 10/09/2020 | 10/09/2020 |
| 20 |  | 1 | sp_E_ size _table | CFV | 10/09/2020 | 10/09/2020 |
| 21 | product_image | 1 | sp_A_img_table | JOC | 11/09/2020 | 11/09/2020 |
| 22 |  | 1 | sp_C_ img _table | ICI | 11/09/2020 | 11/09/2020 |
| 23 |  | 1 | sp_M_ img _table | CFV | 11/09/2020 | 11/09/2020 |
| 24 |  | 1 | sp_E_ img _table | JOC | 11/09/2020 | 11/09/2020 |
| 25 | product_size | 1 | sp_A_prod_size_table | ICI | 12/09/2020 | 12/09/2020 |
| 26 |  | 1 | sp_C_ prod_size _table | CFV | 12/09/2020 | 12/09/2020 |
| 27 |  | 1 | sp_M_ prod_size _table | JOC | 12/09/2020 | 12/09/2020 |
| 28 |  | 1 | sp_E_ prod_size _table | ICI | 12/09/2020 | 12/09/2020 |

6. EVIDENCIAS GITHUB: